中  央  政  府

基隆河整體治理計畫(前期計畫)特別預算案總說明

中華民國九十一年度至九十四年度

基隆河治理工程初期實施計畫已於本(九十一)年三月底完成，該計畫完成後對台北縣汐止地區、基隆市百福地區等防洪減災已有顯著效益，惟顧及基隆河兩岸大樓林立及新興都市高度開發之現況，為使基隆河沿岸能獲得防禦二百年重現期洪峰流量之計畫保護標準，經濟部經檢討研擬基隆河整體治理計畫，非僅從築堤防洪單一方向思考，而從分洪減低洪峰流量，坡地保育、支流排水改善及改建橋樑等減少阻洪效果，築堤禦洪並配合其他非工程方法等多方向思考，以達到防洪減災，並減少對現有都市環境之衝擊，以臻人水共存之境界。

為能早日解決基隆河沿岸水患問題，茲依據「基隆河流域整治特別條例」第五條有關為有效整治基隆河，改善排水防洪系統，其所需經費應循特別預算辦理之規定，編列基隆河整體治理計畫(前期計畫)特別預算案，優先辦理基隆河整體治理計畫中最急迫且能立即產生防洪效益之前期治理計畫部分，實施期程自九十一年七月起至九十四年度止，計畫主要內容如下：

一、員山子分洪工程：

於員山子瑞柑新村上游興建一座攔河堰，並向北方闢建一直徑12公尺，長約2.45公里之隧道，將上游洪水匯入東海，其設計最大分洪量為每秒1,310立方公尺，完成後可使下游河段洪水位降低約1.5公尺。

二、低窪地區防洪區塊工程：

針對台北縣汐止、瑞芳及基隆市低漥地區，劃分為橋東、北山、樟樹、過港、鄉長、百福、六堵、七堵、大華、碇內及瑞芳等十一個防洪區塊，採用區塊治理方式，整合辦理區塊內堤防工程、支流排水改善、橋樑改善工程及缺口應急保護措施等。本項工程完成後，預計台北縣、基隆市轄區可增加防洪保護面積分別為713公頃及316公頃，合共1,029公頃。

三、配合工程：包括台灣鐵路管理局之八堵鐵路橋週邊改善工程及圓山疏洪道工程等。

四、坡地保育：

為減少上游集水區之山坡地崩塌及大量土石流入基隆河，於員山子分洪工程上游集水區進行保育工作及水土保持工程。

五、其他方案規劃：包括基隆河圓山瓶頸段、滯洪區規劃設計、洪氾區劃設之規劃設計及後續可行性替代方案研究規劃等。

六、洪水預報及淹水預警系統：

配合防洪硬體工程之施作，搭配設置洪水預報及淹水預警系統等軟體措施，於河道或流域內設置水文觀測設備，以水文演算方式預先演算河川逕流，並配合警戒水位等水理及地文因子建立一套完整之預警系統與機制，以增加防洪工程之效益，減少洪災損失。

本特別預算案編列316億1,573萬元，包括基隆河整體治理計畫(前期計畫)314億8,998萬7,000元、基隆河治理工程初期實施計畫不足經費1億2,000萬元及財政部籌措本特別預算財源所需發行公債手續費等574萬3,000元，至中央各主管機關及縣(市)政府執行之經費數額如下：

一、經濟部主管部分249億0,988萬7,000元，包括：

（一）經濟部執行224億7,738萬7,000元，其中：

1.防洪工程計畫163億8,740萬元。

2.員山子分洪工程計畫59億6,998萬7,000元。

3.基隆河治理工程初期實施計畫1億2,000萬元。

（二）補助台北縣、基隆市政府辦理支流排水改善所需經費分別為21億3,860萬元及2億9,390萬元，合共24億3,250萬元。

二、內政部主管部分44億6,460萬元，係補助台北縣、基隆市政府辦理抽水站興建及維護管理所需經費。

三、交通部主管部分19億1,890萬元，包括：

- 補助台灣鐵路管理局辦理八堵鐵路橋改建及週邊隧道站場改善工程所需經費10億9,520萬元。

補助台北縣、基隆市政府辦理橋樑改善所需經費分別為5億9,500萬元及2億2,870萬元，合共8億2,370萬元。

四、農業委員會部分3億1,660萬元，係辦理員山子分洪工程上游集水區之山坡地保育及水土保持工程經費。

五、財政部國庫署籌措本特別預算財源，發行公債所需手續、廣(公)告費等574萬3,000元。

綜上，九十一年度至九十四年度「中央政府基隆河整體治理計畫（前期計畫）特別預算案」，歲入需調度融資316億1,573萬元，依「基隆河整治特別條例」規定全數以發行公債予以彌平。